Protokol 08.06.2018

Protokollant: Alain Ngoufack
Sitzungsleitung: Akhmad
Anwesenheit: Laura, Ulrich, Marvin K, Marvin P, George, Akhmad, Alain, Tobi, Franklin

Was wurde so gemacht:
- Akhmad : hat mit Parser für die Word2Vec gearbeitet, und wird später in Scala importieren
- Georg: Design von HTW
- Alain & Franklin: Agbs weitergemacht
- Marvin K: PDFDependance (Angular 6) Problem,
- Tobias & Uli: Test zur Verfügung ID, Position in eingang Text in Wiki(Vergleich der Position mit Wiki Artikeln), die Mittel der Abweichung, … Algo A und B vergleichen, welches schneller ist.(noch aufzubauen Respone(JSON Format)), Plagia testen und Tickets erstellen. Die Benutzbarkeit durch Dokumentation erhöhen.

- Laura: Algo für Plagia in Python mittels (Lib Basi:Model in German) angefangen Wiki Article(vllt selbst bauen) in Plagia erkennen, weiter in Java oder in scala programmieren
- Marvin P: Zertifikat nicht vorrand gekommen, Enkrypt nicht fonktioniert wegen Angular 6. zertifikat & Authenfifizierung später in(StudiServer, Labor der FB) RZ
- Ablauf der Sitzung:
  1. George präsentiert neues Cooperte mit HTW desgin ( geänderte Farben, Eyes (Loop) in Analysieren hinzugefügt),
Aufgaben:
- Marvin k: Mock Datei (Frontend )
- Marvin P: zertifikat & Authenfifizierung später in(StudiServer, Labor der FB) RZ
- Laura: weiter mit dem Algorithmus der Plagia
- Alain & Franklin: Impressuim und Agbs abfertigen

für nächste Woche
Sitzungsleitung : Alain
Protokol: Tobias
        Präsentation FKI (von Herr Iskrael): 11.07.2018 Raum H001 14h-17h